# Документ 27

# 6. Порядок проведения производственного и финансово-юридического аудита

Аудит проводится на трех этапах: предварительный, промежуточный и финальный. Промежуточный аудит выполняется ежеквартально, финальный — перед подписанием актов выполненных работ.

#### I. Цели аудита

- Контроль качества выполнения работ на всех этапах реализации проекта.

- Оценка соответствия заявленных объёмов работ фактическому исполнению.

- Проверка соблюдения сроков, технических норм и стандартов.

- Подтверждение выполнения обязательств для возврата «депозитного» платежа.

#### II. Этапы аудита

- Предварительный аудит (март — апрель 2025 года):

  - Проводится до заключения контрактов.

  - Проверяются следующие аспекты:

    - Финансовая устойчивость участников.

    - Наличие кадров и оборудования.

    - Документы, подтверждающие квалификацию.

- Промежуточный аудит (ежеквартально):

  - Проверка выполнения обязательств на каждом этапе.

  - Контроль качества строительных работ, материалов и документации.

  - Аудиторская проверка бухгалтерии на предмет соответствия использованию средств.

- Заключительный аудит (декабрь 2026 года):

  - Проверка объектов на соответствие решениям.

  - Подготовка отчёта по итогам выполнения работ.

  - Формирование заключения для возврата «депозитных» средств по мере закрытия первого акт о приемке результата работ согласно подрядного контракта.

#### III. Методы проведения аудита

- Документальная проверка:

  - Проверка всех документов, включая договоры, акты выполненных работ, проектную документацию и лицензии.

- Выездная (выборочная) проверка:

  - Оценка фактического состояния объектов строительства на месте.

  - Контроль выполнения технических норм.

  - Авторский надзор.

- Анализ финансовых данных:

  - Проверка целевого использования средств.

  - Сравнение фактических затрат с заявленными в проекте.

#### IV. Ответственность за аудит

- Аудиторы назначаются организатором конкурса-тендера (техническим заказчиком -ООО «Консолидация») или Ассоциацией ITITS.

- Независимые эксперты могут быть привлечены для оценки сложных технических решений.

- Участники обязаны предоставлять доступ ко всем документам и объектам для проведения проверки.

#### Результаты аудита

- Промежуточные акты:

  - Документальное подтверждение текущего статуса работ.

- Итоговое заключение:

  - Оценка выполнения обязательств.

  - Рекомендация о возврате «депозитных» средств.

#### VI. Финансирование аудита

- Стоимость аудиторских проверок включается в сумму невозвратного платежа за организацию К-Т и производственного аудита.

- Дополнительные проверки по инициативе участников оплачиваются отдельно.

#### VII. Санкции

- При выявлении нарушений сроков или качества работ:

  - Организатор вправе инициировать корректирующие меры.

  - Возможна приостановка или расторжение контракта.

- При недостоверности предоставленных данных:

  - Участник исключается из реестра.